| MOBNAME | +FUNKTION | +SKIN | +ITEM | +SOUND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hilfsgeist | OFFEN | OFFEN | OFFEN | OFFEN |
| Axolotel | +Angriffsmethode «Blasenstoss» (kleine Wasserprojektil Attacke). Passiv aggressives Verhalten | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ertrunkener | +Angriffsmethode «Wasserbändigen» (kleine Wasserprojektil Attacke) | ✓ (Coral) |  | ✓ |
| Endermilbe | / | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fledermaus (Schattenmaus) | +Angriffsmethode «Biss» (moderater Schaden, kurzer Gifteffekt) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leuchttintenfisch | / | ✗ | ✓ | ✗ |
| Hexenboss | +Erschrecken (wie beim Wächter), +GP, +Schaden +Ausweichungsphase (als Hase) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ozelot | +Methode zum Rekrutieren, «Raubkatze» | ✗ | ✓ | ✗ |
| Polarbär | +Angriffsmethode «Sprintangriff» (schnell, viel Schaden) | ✗ | ✓ | ✗ |
| Blauer Schleim | +Angriffsmethode «Sprung» +GP, +Schaden | ✓ | ✓ | ✗ |
| Silberfisch | +Angriffsmethode «Schwarmruf» (ruft weitere Silberfisch zum Kampf) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Streuner | +-Ersetzte Angriffsmethode, statt Langsamkeitspfeile, Eis Pfeile mit Eis Effekt | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tintenfisch | +Angriffsmethode «Biss» | ✓ | ✓ | ✗ |
| Oktopus | +Angriffsmethode «Biss» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höhlenspinne | +Angriffsmethode «Netzschuss» | ✓ | ✗ | ✓ |

ITEMLIST

Schattenmaus: Schattenzahn
Hexenboss: 
Axolotel: Axolotel Kiem
Leuchttintenfisch: Leuchtfackeln(hergestellt durch Leuchttintensack)
Polarbär: Bärenklaue
Blauer Schleim: Blaues Gel
Streuner: Eis Pfeil, Enchantement
Tintenfisch: Tintensack (neue Funktion)
Oktopus: Tentakel (Essen), wenn roh gegessen=Chance zum Ersticken

UMR aktueller Stand - automatisch ergänzt am 22.05.2026

Diese Sektion ist der aktuelle Mod-Plan aus dem Code und den importierten Grafiken. Die obere Tabelle bleibt als ursprüngliche Ideensammlung erhalten.

Aktuell in der Mod umgesetzt

| Mob | Status | Schon drin | Fehlt noch |
| --- | --- | --- | --- |
| Blauer Schleim | FERTIG | Mob, Spawn-Ei, Slimeball, Block, Kompass-Story, Renderer | Optional eigenes Blockbench-Modell |
| Goldener Schleim | FERTIG | Variante des blauen Schleims, Drop, Spawn-Ei, Split/Hard-Regel | Optional eigenes Modell/mehr Partikel |
| King Slime | FERTIG | Boss, Phasen, Krone, Trophy, Modell, Hard-Drops | Balancing/Testlauf |
| Ender-Schleim | FERTIG | Mob, Spawn-Ei, Void-Schleimball, Ritual zum Celestial Slime | Optional eigenes Modell |
| Celestial Slime | FERTIG | Mob, Soul-Slime-Modell/Textur, Celestial Crystal, Split-Bug gefixt | Boss-/Ritual-Balancing testen |
| Korrumpierter Silberfisch | FERTIG | Custom Modell, Texture, Shard/Crystal, Resonator, Bait, Flare | Spawn/Drop-Balancing testen |
| Seelen-Endermilbe | FERTIG | MySith Mob, Modell, Spawn-Ei, Soul-Items | Optional Sound/Polish |
| Void Reaper | FERTIG | Boss-Mob, Modell, Textur, Custom-Attacken, Void Crystal | Bossfight später erweitern |

Noch offen oder nur teilweise umgesetzt

| Mob | Status | Schon drin | Fehlt noch |
| --- | --- | --- | --- |
| Hilfsgeist | OFFEN | Nur Idee in der alten Liste | Funktion, Skin, Item, Sound |
| Axolotl | TEILWEISE | Gills-Itemgrafik importiert/staged | Mob-Code, Skin, Sound, Item-Funktion |
| Coral Drowned | TEILWEISE | Coral-Drowned-Texture importiert | Entity/Renderer, Wasser-Attacke, Drops |
| Schattenmaus/Bat | TEILWEISE | Bat-Texture importiert | Entity/Renderer, Biss/Gift, Drop/Item |
| Streuner | TEILWEISE | Stray + Overlay Texture importiert, Ice Arrow Item drin | Eispfeil-Effekt und Stray-Variante |
| Höhlenspinne | TEILWEISE | Cave-Spider-Texture importiert | Netzschuss-Attacke, Drops/Sound |
| Oktopus | TEILWEISE | Octopus-Texture importiert | Eigenes Model/Renderer, Wasser-KI, Drops |
| Shadowtooth | TEILWEISE | Texture staged | Entscheiden: Mob oder Item; Model/Code fehlt |
| Leuchttintenfisch | OFFEN | Nur Idee in der alten Liste | Funktion, Skin, Drop/Item, Sound |
| Hexenboss | OFFEN | Nur Idee in der alten Liste | Boss-Code, Skin, Items, Sound |
| Ozelot/Raubkatze | OFFEN | Nur Idee in der alten Liste | Rekrutieren, Skin, Item, Sound |
| Polarbär | TEILWEISE | Bear Claw + Necklace Items drin | Mob-Variante, Sprintangriff, Skin, Sound |

Empfohlene Reihenfolge

1. Schnell umsetzbar: Streuner mit Ice Arrow, Höhlenspinne mit Netzschuss, Schattenmaus/Bat.

2. Danach: Coral Drowned und Polarbär, weil die Texturen/Items schon gute Anker haben.

3. Größerer Block: Oktopus und Shadowtooth, weil sie eigene Models/Renderer brauchen.

4. Später: Hexenboss und Hilfsgeist als größere Content-Pieces.

# Projektstand 24.08.2026

Dieser Nachtrag dokumentiert den tatsächlich eingebundenen Projektstand. Status ‚QA‘ bedeutet: Code und Laufzeitressourcen sind vorhanden, die abschliessende isolierte Ingame-Sichtprüfung ist noch offen.

| Mob | Status | Aktueller Stand | Nächste Qualitätsprüfung |
| --- | --- | --- | --- |
| Korrumpierter Silberfisch | AKTIV / REFERENZ | Aktives V5-Spielmodell, Textur, Animation, Sounds und Multipart-Hitbox sind eingebunden und durch den Projektprüfer validiert. | Weitere Ingame-Politur nur nach Vergleichsbild. |
| Frost Stray | NEU GENERIERT | Komplett neues Tripo-v3.1-Modell mit 4K-Textur; exakter Mesh-Export mit 714'146 Dreiecken und sechs animierbaren Körperregionen. | Abschliessende isolierte Ingame-Sichtprüfung von Grösse und Bodenhöhe. |
| Coral Drowned | NEU GENERIERT | Komplett neues Tripo-v3.1-Modell mit 4K-Textur; exakter Mesh-Export mit 728'013 Dreiecken und sechs animierbaren Körperregionen. | Abschliessende isolierte Ingame-Sichtprüfung von Vorderseite, Grösse und Bodenhöhe. |
| Living Axolotl | NEU GENERIERT | Komplett neues langes Axolotl-Modell mit symmetrischen Kiemen und 4K-Textur; 733'834 Dreiecke und sieben animierbare Körperregionen. | Abschliessende isolierte Ingame-Sichtprüfung von Körperachse, Grösse und Bodenhöhe. |
| Living Polar Bear | EINGEBUNDEN | Eigenes Entity-, Spawn-Ei-, Renderer-, Mesh- und Texturpaket ist vorhanden. | Das vermeintliche schwebende Gesicht gehörte zum benachbarten Oktopus. Die Galerie blendet Nachbarmobs nun aus; Eisbär-Mesh nicht unnötig beschädigen. |
| Helping Allay | EINGEBUNDEN / QA | Eigenes Entity, Spawn-Ei und Exact-Layer sind vorhanden. | Visuelle Ingame-Prüfung und gegebenenfalls Achsen-/Rig-Korrektur. |
| Oktopus | EINGEBUNDEN / QA | Eigenes Entity, Renderer, Modell, Textur, Wasser-KI und Sounds sind vorhanden. | Isolation in der Modellgalerie und natürliche Tentakelanimation prüfen. |
| Squid / Kalmar | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Living-Squid-Variante mit Spawn-Ei, Renderer, Mesh und Textur ist vorhanden. | Grösse, acht Arme plus zwei Fangtentakel und Schwimmanimation prüfen. |
| Glow Squid | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Living-Glow-Squid-Variante mit Spawn-Ei, Renderer, Mesh und Textur ist vorhanden. | Blend-/Lichteffekt und Ingame-Grösse prüfen. |
| Living Ocelot | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Entity, Spawn-Ei, Renderer, Mesh und Textur sind vorhanden. | Bodenkontakt, Laufrichtung und Rekrutierungsverhalten prüfen. |
| Living Bat | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Entity, Spawn-Ei, Renderer, Mesh, Textur und Fähigkeiten sind vorhanden. | Fluganimation und Kollisionsgrösse prüfen. |
| Rooted Husk | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Entity, Spawn-Ei, Renderer, Mesh, Textur und Fähigkeiten sind vorhanden. | Bodenhöhe, Laufrichtung und Modellgrösse prüfen. |
| Web Cave Spider | EINGEBUNDEN / QA | Eigene Entity, Renderer, Mesh, Textur, Netzangriff und Sounds sind vorhanden. | Bodenkontakt, Laufrichtung und Beinanimation prüfen. |
| Living Boss | EINGEBUNDEN / QA | Boss-Entity, Renderer, Tripo-Mesh, 4K-Textur, Phasen, Spezialangriffe und Schwierigkeitsprofile sind vorhanden. | Boss-Grösse, Bodenkontakt und visuellen Schwerpunkt im Spiel prüfen. |
| Witch Boss | EINGEBUNDEN / QA | Boss-Entity, Renderer, Tripo-Mesh, 4K-Textur, Hasenform und Jagdphase sind vorhanden. | Bossfight und Hasen-Verwandlung vollständig im Spiel testen. |