TECHNISCHE PROJEKTÜBERGABE

UMR – Useless Mobs Reworked

Kronen-, Rüstungs- und Corrupted-Silverfish-Arbeiten

Stand: 18. August 2026

Arbeitsbranch: feature/corrupted-silverfish-v3

Ziel-Repository: git@github.com:AleksZyro/UMR-Useless-mobs-reworked-Mod.git

Status: Arbeitsstand – noch nicht als Release freigegeben

Kernaussage: Die dualen Kronenformen, Rezepte und acht detaillierten Assets sind vorhanden. Zwei Generator-Härtungen sowie Curio-Positionierung und echter Clienttest fehlen noch. Dieser Branch ist deshalb ein geprüfter Zwischenstand, kein fertiger Release.

# 1. Aktueller Projektstand

| Bereich | Status | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Kronen-Konzept | Fertig | 4 Familien, Kampf-/Königsform, vier Ansichten |
| Items und Rezepte | Fertig | 8 IDs, 4 Upgrades, 4 kostenlose Rückwandlungen |
| 3D-Modelle/Texturen | Fertig | 8 Modelle, 8 deterministische 64×64-RGBA-Texturen |
| Asset-Verträge | 45/45 | Geometrie, UV, Rollback, Determinismus und Parallelität |
| Curio-/Helmposition | Offen | Rendering und Höhenversatz noch integrieren |
| Echter Forge-Clienttest | Offen | Abnahme von Kopf, Helm, Inventar und beiden Formen |

# 2. Umgesetzte Kronenarchitektur

Vier Familien: Void, Celestial, Living und Balance.

Zwei visuelle Formen pro Familie: kompakte Kampfform und höhere königliche Form.

Upgrade: Kampfkrone + 7 Diamanten + 1 Netherite-Barren ergibt die königliche Form.

Rückwandlung: Eine königliche Krone ergibt kostenlos wieder die Kampfkrone.

Effekte und Werte bleiben zwischen beiden Formen identisch; die Form ist ein visueller Wechsel.

Die Balance-Rückwandlung löst keinen zweiten Endgame-Fortschritt aus und zählt beide Formen korrekt.

Abbildung 1: Freigegebenes Konzeptblatt mit Kampf- und Königsformen.

# 3. Erzeugte 3D-Assets

Der deterministische Generator erzeugt acht Minecraft-Itemmodelle und acht 64×64-RGBA-Texturen. Combat-Modelle besitzen drei Spitzen, Royal-Modelle fünf Spitzen. Ringe, Edelsteine und Seitenornamente sind zusammenhängend; UVs und aktive Texturverweise werden geprüft.

Abbildung 2: Tatsächlich gerenderte acht Kronenmodelle – obere Reihe Kampf, untere Reihe Royal.

# 4. Technische Qualitätssicherung

45 von 45 fokussierten Kronen-Assettests bestehen auf dem aktuellen Generatorstand.

Zweifache Generierung liefert byteidentische Ergebnisse.

Fehler beim Kandidaten-, Publish- oder Verify-Schritt rollen alle 16 Assets zurück.

Pfad-Traversal, falsche Gross-/Kleinschreibung, Alias-Zyklen und fehlende aktive Texturen werden abgelehnt.

Bestehende fremde ungetrackte Silverfish-/Tripo-Dateien wurden weder committed noch verändert.

# 5. Ehrlich offene Punkte

| Offener Punkt | Auswirkung | Nächste Massnahme |
| --- | --- | --- |
| Royal-Spitzen | Die sichtbare Gesamthöhe muss rotationsbereinigt exakt 3,5/5/6,5/5/3,5 betragen. | Generator und Test anpassen, Assets neu erzeugen. |
| Generator-Lock | Ein ersetztes Lockfile darf beim Freigeben nicht als fremdes Lock gelöscht werden. | Datei-Identität und Besitz-Token vor dem Löschen prüfen. |
| Gradle | Gradle 8.8 ist lokal nicht gecacht; Download wurde von der Umgebung blockiert. | Im echten Repository/CI oder mit freigegebenem Netzwerk kompilieren. |

# 6. Empfohlene Abschlussreihenfolge

Royal-Spitzen rotationsbereinigt auf die exakt geforderten sichtbaren Höhen bringen und Kontaktblatt neu erzeugen.

Generator-Lock mit offener Dateibeschreibung, Besitz-Token und Identitätsprüfung absichern.

Curio-Renderer für alle acht IDs registrieren und Royal-/Helmversatz integrieren.

Balance-Krone weiterhin als Helmitem und zusätzlich im Curio-Slot unterstützen.

Gradle-Kompilierung im echten Repository oder CI ausführen.

Echte Forge-Aufnahmen für Kampf/Royal, mit und ohne Helm, erstellen und visuell abnehmen.

# 7. Git-Übergabe

Der aktuelle Arbeitsstand wird als eigener Feature-Branch in das folgende Repository übertragen:

git@github.com:AleksZyro/UMR-Useless-mobs-reworked-Mod.git

Sicherheitsentscheidung: Der Zwischenstand wird nicht direkt über den Zielbranch main geschrieben. Er wird als Feature-Branch veröffentlicht, damit Diff, Tests und visuelle Abnahme vor einer Zusammenführung geprüft werden können.

# 8. Abschlusskriterien

Alle fokussierten Kronen- und Rüstungstests grün.

Gradle compileJava erfolgreich.

Keine fehlenden oder falsch aufgelösten Ressourcen im Forge-Log.

Alle acht Kronen im Curio-Slot korrekt auf Kopf und Helm positioniert.

Kampf- und Royal-Formen im echten Client eindeutig unterscheidbar.

Keine losgelösten Teile, Schnitte, Z-Fighting- oder Clipping-Artefakte.

# 9. Gesamtprojekt – nicht nur Kronen

Dieser ergänzte Teil dokumentiert den gesamten bearbeiteten UMR-Umfang. Das Repository umfasst aktuell 137 Java-Quelldateien, 614 Ressourcen, 297 Dateien unter Modelle und 19 Python-Testmodule. Die visuelle Arbeit betrifft Kreaturen, Rüstungen, Kronen, Items, Texturen, Animationen, Sounds und Laufzeitintegration.

| Teilbereich | Vorhandener Stand | Noch erforderlich |
| --- | --- | --- |
| Corrupted Silverfish | Tripo-Quelle, v5-Mesh, Texturen, fünf Animationen, Glow, Sounds und Hitbox-Arbeit vorhanden. | Echter bewegter Clienttest, finale Naht-/Laufrichtungsabnahme und Produktionsfreigabe. |
| Rüstungsfamilien | Void, Celestial, Living und Balance mit Helm, Brustplatte, Hose und Stiefeln konzipiert. | High-Poly-Quellen sauber auf Spieler-Bones übertragen; keine automatische Tausend-Würfel-Konvertierung. |
| Kronen | Vier Familien, Kampf-/Royal-Form, Rezepte, Items und acht generierte Assets. | Zwei Generator-Fixes, Curio-/Helmposition und Clientabnahme. |
| Items und Inventargrafiken | Getrennte Itemmodelle und Texturen sowie frühere Forge-Aufnahmen vorhanden. | Alle Icons und Handansichten familienweise gegen gleiche Qualitätskriterien prüfen. |
| Audio | Corrupted-Silverfish-Soundarbeit wurde integriert bzw. vorbereitet. | Im echten Client Lautstärke, Loop, Abstand und Ereigniszuordnung kontrollieren. |
| Build/Release | Umfangreiche statische und Python-Verträge vorhanden. | Gradle 8.8 kompilieren, RunClient prüfen, Release-Diff und GitHub-CI abschliessen. |

# 10. Corrupted Silverfish

Das gute visuelle Ergebnis stammt aus einer Tripo-High-Poly-Quelle und nicht aus einer simplen Bild-zu-Würfel-Automatik.

Die Runtime-Struktur enthält Entity, Renderer, Model, Custom Mesh, Glow Layer, Tracker und Events.

Die Asset-Pipeline besitzt Geometrie, Grundtextur, Glowmask, fünf Animationen, Validator und Preview-Pack.

Bekannte Qualitätsregeln: geschlossene Körperhülle, keine Schnittnaht durch den Torso, natürliche Tripod-Beinbewegung und korrekte Vorwärtsrichtung.

Hitbox und Sounds müssen immer im echten Forge-Client zusammen mit dem sichtbaren Modell kontrolliert werden.

Abbildung 3: Lokale Tripo-/Mesh-Referenz des Corrupted Silverfish.

# 11. Tripo-Rüstungsquellen

Die gleiche Tripo-Webseite wie beim Silverfish wurde bereits am 16. August 2026 verwendet. Im Konto sind 16 Rüstungsprojekte dokumentiert: vier Familien × vier Teile. Lokal liegen 15 originale GLB-Dateien mit jeweils rund 3,0–3,5 MB vor; beim True-Void-Helm liegt eine Retopo-FBX-Datei vor. Ein erneutes Generieren würde Credits verbrauchen, ohne die eigentliche Ursache zu lösen.

Designquelle: die vorhandenen Tripo-High-Poly-Modelle und ihre Texturen.

Nicht geeignet: die vorhandene automatische Voxelkonvertierung mit etwa 756 bis 2.194 Cuboids pro Teil.

Ziel: pro Rüstungsteil eine kontrollierte, reduzierte Blockbench-Geometrie mit klaren Player-Bone-Zuordnungen.

Helm → head; Brust → body + getrennte Schulterteile; Hose → body + beide Beine; Stiefel → getrennte Beine.

Jede Familie behält Silhouette, Materialpalette, Edelsteine und asymmetrische Designdetails ihrer Tripo-Quelle.

Abbildung 4: Bestehende automatische Würfelkonvertierung – nützlich als Formreferenz, aber zu komplex für die Produktion.

# 12. Qualitätsziel für alle Rüstungsfamilien

| Prüfung | Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| Formtreue | Front, Rücken, Seite und Perspektive entsprechen der Tripo-Quelle deutlich. |
| Spielerpassform | Keine schwebenden Teile; saubere Lage auf Kopf, Torso, Armen und Beinen. |
| Animation | Schulter-, Bein- und Stiefelteile folgen den richtigen Humanoid-Bones ohne Schnitte. |
| Textur | Mehrere Materialschattierungen, klare Kanten, Nähte, Edelsteinkerne und keine flächige Einfarbigkeit. |
| Performance | Kontrollierte Cuboid-Zahl statt tausender Einzelwürfel; keine unnötigen Faces oder UV-Inseln. |
| Client | Inventar, Hand, getragen vorne/hinten und Bewegung im echten Forge-Client geprüft. |

# 13. Vollständiger Arbeitsplan

Alle 16 Tripo-Quellen unveränderlich archivieren und Hash, Polygone, Bounds, UVs und Lizenz dokumentieren.

True-Void-Helm-Original vollständig sichern und zusammen mit den 15 GLBs auditieren.

Je Familie zuerst Helm und Brustplatte als Qualitätsreferenz sauber in Blockbench nachbauen.

Nach visueller Abnahme Hosen und Stiefel mit denselben Proportionen, Paletten und UV-Regeln erstellen.

Kronen-Generator abschliessen und alle acht Formen im Curio-Slot integrieren.

Silverfish-Bewegung, Sounds und Hitbox im echten Client final abnehmen.

Alle Item-, Hand-, Front-, Rücken- und Bewegungsaufnahmen in einer einzigen Review-Seite zusammenführen.

Gradle-Build und vollständige Test-Suite ausführen; erst danach Produktionsassets und Releasebranch freigeben.

# 14. Repository- und Push-Status

Der Word-Bericht ist im Commit be2710d enthalten. Das Ziel-Repository ist als Remote official eingerichtet. Ein Push des Feature-Branches wurde versucht, aber GitHub verweigerte dem aktuell angemeldeten Konto Momik-jpg den Schreibzugriff auf AleksZyro/UMR-Useless-mobs-reworked-Mod. Der lokale Stand ist nicht verloren; für den Push muss Momik-jpg als Mitarbeiter freigeschaltet oder der PC als AleksZyro authentifiziert werden.

# 15. Freigabeentscheidung

Empfehlung: Tripo nicht nochmals für alle Teile bezahlen. Die hochwertigen Quellen existieren bereits. Die nächste Arbeit muss die saubere Blockbench-/Player-Rig-Übertragung verbessern – genau dort entstand der sichtbare Qualitätsverlust.